PHA 1: AUTH & CƠ BẢN (3 TASK)

| TASK | Mục tiêu | API | File cần sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK 1 | Login Admin bằng CCCD + Mật khẩu | POST /api/auth/login | authController.js, authRoutes.js, Login.js | 1 giờ |
| TASK 2 | Lưu JWT vào localStorage | — | Login.js, auth.js (middleware) | 30 phút |
| TASK 3 | Bảo vệ route Admin (JWT) | Middleware | AdminRoute.js, auth.js | 30 phút |

PHA 2: QUẢN LÝ KHÓA HỌC (5 TASK)

| TASK | Mục tiêu | API | File cần sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK 4 | Hiển thị danh sách khóa học | GET /api/courses | courseController.js, CoursesList.js | 1 giờ |
| TASK 5 | Tạo khóa học mới | POST /api/courses | CreateCourse.js, courseController.js | 1.5 giờ |
| TASK 6 | Upload thumbnail khóa học | multer | upload.js, courseController.js | 1 giờ |
| TASK 7 | Sửa / Xóa khóa học | PUT / DELETE /api/courses/:id | CoursesList.js, courseController.js | 1 giờ |
| TASK 8 | Quản lý chương (kéo thả) | POST /api/chapters/reorder | CourseChapters.js, chapterController.js | 2 giờ |

PHA 3: QUẢN LÝ KỲ THI (5 TASK)

| TASK | Mục tiêu | API | File cần sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK 9 | Danh sách kỳ thi | GET /api/exams | ExamsList.js, examController.js | 1 giờ |
| TASK 10 | Tạo kỳ thi mới | POST /api/exams | CreateExam.js, examController.js | 1.5 giờ |
| TASK 11 | Thêm câu hỏi trắc nghiệm | POST /api/questions | ExamQuestions.js, questionController.js | 1.5 giờ |
| TASK 12 | Ngân hàng câu hỏi | GET /api/questions | QuestionBank.js, questionController.js | 1 giờ |
| TASK 13 | Chấm điểm tự động | POST /api/submissions | examController.js | 1.5 giờ |

PHA 4: QUẢN LÝ HỌC VIÊN (4 TASK)

| TASK | Mục tiêu | API | File cần sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK 14 | Danh sách học viên | GET /api/users | UserManagement.js, userController.js | 1 giờ |
| TASK 15 | Cấp quyền (Học viên / Giáo viên / Admin) | PUT /api/users/:id/role | UserManagement.js | 1 giờ |
| TASK 16 | Theo dõi tiến độ học | GET /api/users/:id/progress | userController.js | 1.5 giờ |
| TASK 17 | Tìm kiếm học viên theo CCCD | GET /api/users?search=... | userController.js | 30 phút |

PHA 5: BÁO CÁO & CHỨNG CHỈ (5 TASK)

| TASK | Mục tiêu | API | File cần sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK 18 | Biểu đồ hoàn thành khóa học | GET /api/reports/completion | Reports.js, reportController.js | 1.5 giờ |
| TASK 19 | Biểu đồ điểm trung bình | GET /api/reports/avg-score | Reports.js | 1 giờ |
| TASK 20 | Tạo chứng chỉ PDF + QR | POST /api/certificates | Certificates.js, certificateController.js | 2 giờ |
| TASK 21 | Tự động tạo khi hoàn thành | Trigger DB hoặc logic | courseController.js | 1.5 giờ |
| TASK 22 | Gửi email chứng chỉ | Nodemailer | sendEmail.js | 1 giờ |

PHA 6: HOÀN THIỆN & DEPLOY (3 TASK)

| TASK | Mục tiêu | Hành động | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK 23 | Kiểm thử toàn bộ | Postman, frontend | 2 giờ |
| TASK 24 | Tối ưu + xử lý lỗi | 404, 500, loading | 1 giờ |
| TASK 25 | Deploy lên VPS | Nginx, PM2, MySQL | 3 giờ |